**Eczane yönetim projesi**

**Proje Süresi:**

**1.Hafta**

1- Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veritaban).

**2.hafta**

1- Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

2- Eczane sayıfları oluşturmak

3- mağaza sayıfası

**3. hafta**  
1-yeni mağaza eklemek ve silmek.

2- yeni eczane eklemek ve silmek.

**4. hafta**

1- ilaç eklemek sayıfası oluşturmak.  
2- ilaç eklemek ve göstermek.

**5. hafta**

Ilaç istemek sayıfası oluşturmak.

6. **hafta**

Proje sonu

------------------------------------------------------------------

**Tahmini maliyet :**

• Tablolar ve arasindaki iliskiler oluşturmak (Veri taban) (2500 TL)

• Projenin Ana arayüzünü oluşturmak

(1000 TL)

• Eczane sayıfları oluşturmak

mağaza sayıfası oluşturmak

(1000TL)

• yeni mağaza eklemek ve silmek.

yeni eczane eklemek ve silmek.

(1000 TL)

•ilaç eklemek sayıfası oluşturmak.  
 ilaç eklemek ve göstermek.

(1000TL)

• Ilaç istemek sayıfası oluşturmak.

(1500TL)

Toplam Maliyet: 8000 TL